GUÍA DE INICIO  ·  HERMES AGENT

# Chatbot Black Dog Store
Cloud

Preparación del proyecto académico con Graphify, Caveman y Skills de programación.

DESARROLLO DE SOLUCIONES EN LA NUBE

Documento operativo para colocar junto a los requerimientos del proyecto.

INTEGRANTES

Villar Collantes, Alexis  ·  Morales Puma, Gisela

Kana Huillcapacco, Cesar  ·  Ochoa Chama, Briggith

OBJETIVO

Estructurar un chatbot web para consultas frecuentes, historial y derivación a asesor, con un prototipo basado en reglas y FAQ, contenedores, microservicios y recursos académicos de AWS.

ESTADO DEL PROYECTO

Fase de planificación. El diseño propuesto aún no equivale a una implementación verificada.

INSTRUCCIÓN INICIAL

NO PROGRAMAR TODAVÍA. Leer los requerimientos, comprobar herramientas y entregar una propuesta de arquitectura y plan de trabajo antes de crear o modificar archivos.

Documento de referencia: Requerimientos_y_Desarrollo_Chatbot_Black_Dog_Store.docx (8 páginas).

# 1. Alcance y solución técnica

El prototipo académico estará aislado de la web comercial Black Dog Store. El chatbot responderá con información verificable de una base FAQ; solo consultará catálogos reales mediante una API expresamente autorizada. IA generativa, WhatsApp, Instagram y TikTok quedan fuera del alcance inicial.

## Tecnologías propuestas en el documento

| Componente | Tecnología y responsabilidad |
| --- | --- |
| Interfaz web | Next.js: chat, autenticación y panel administrativo. |
| API / usuarios | Django + Django REST Framework: endpoints, roles y sesiones. |
| Chatbot | Python + API REST: FAQ, reglas, derivación. |
| Catálogo | Adaptador REST: consulta autorizada o datos simulados. |
| Persistencia | PostgreSQL: usuarios, conversaciones, mensajes, FAQ y auditoría. |
| Contenedores | Docker + Docker Compose: entorno académico aislado. |
| Servicios cloud | AWS IAM: permisos mínimos; Amazon S3: documentos de prueba. |

## Requerimientos funcionales

| ID | Funcionalidad | ID | Funcionalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro | RF-07 | Panel administrativo |
| RF-02 | Inicio/cierre de sesión | RF-08 | Roles de usuario |
| RF-03 | Chat web | RF-09 | Derivación a asesor |
| RF-04 | Preguntas frecuentes | RF-10 | Gestión de archivos S3 |
| RF-05 | Historial de conversaciones | RF-11 | Errores y estados |
| RF-06 | Consulta de catálogo autorizada | RF-12 | Auditoría |

Seguridad mínima: contraseñas con hash, roles y autorización por recurso, CORS, límites de solicitudes, secretos fuera del repositorio, HTTPS al publicar y logs sin datos sensibles.

# 2. Fases y evidencias académicas

| Entrega | Demostración esperada |
| --- | --- |
| 25 % · Semana 9 | Entorno AWS; registro/login; endpoints; rate limits; vistas 404/mantenimiento; respuestas HTTP; CRUD iniciado; .env.example; BD/ER editable; pruebas iniciales de 50–100 (escenario por definir). |
| 80 % · Semana 11 | CRUD completo; roles; paginación; autenticación/expiración; CORS; servidor de prueba; BD completa; estabilidad; pruebas de 1.000–5.000; respaldos si aplica. |
| 100 % · Semana 13 | Sistema integral; pruebas controladas de 10.000–50.000; cuellos de botella; logs estructurados; fallos y recuperación; documentación/evidencias. |

## Qué debe producir el equipo

Arquitectura de contenedores y microservicios; diagramas editables.

Esquema entidad-relación y tablas: Usuario, Conversación, Mensaje, PreguntaFrecuente, Archivo y EventoAuditoría.

Documentación de API REST y ejemplos de códigos HTTP; manual Docker y configuración segura.

Evidencias de AWS IAM, S3, roles, seguridad, pruebas de carga, fallos y respaldo si aplica.

Matriz trazable: requisito → módulo → prueba → evidencia para cada entrega.

## Precaución con las pruebas de carga

La documentación no define si las cantidades 50–100, 1.000–5.000 y 10.000–50.000 representan peticiones, usuarios u otra métrica. Aclarar el escenario con el docente; probar solo en entornos aislados y autorizados, evitando costos inesperados de AWS.

# 3. Agentes, Graphify, Caveman y Skills

| Herramienta / agente | Uso permitido en esta primera fase |
| --- | --- |
| Hermes Agent | Coordinar, leer requisitos, organizar fases, backlog y decisiones. |
| Codex | Proponer arquitectura, contratos REST, esquema de datos y revisión de seguridad. |
| Claude Code | Preparar una estrategia de implementación; no escribir código hasta aprobar el plan. |
| Graphify | Verificar Skill/CLI. Si no hay código, diseñar dependencias conceptuales; NO inventar grafo analizado. |
| Caveman | Reducir redundancia, salidas verbosas y lecturas innecesarias, manteniendo información crítica. |
| Skills disponibles | Listar, verificar permisos y seleccionar las necesarias. No instalar otras sin aprobación. |

## Reglas de seguridad y continuidad

No modificar Black Dog Store Web, su base de datos ni producción.

No ejecutar instalaciones, hooks automáticos, AWS, migraciones, push o despliegues sin autorización.

Si existe código: comprobar repositorio, cambios pendientes y rutas antes de actuar.

Distinguir siempre hechos documentados, comprobaciones reales y propuestas.

Usar datos ficticios mientras no exista contrato de API autorizado.

No afirmar que los agentes o servidores MCP están conectados solo por tener Skills instaladas.

No afirmar ahorros de tokens sin medición real; preservar pruebas y hallazgos importantes.

# 4. Primer mensaje que debes enviar a Hermes

Una vez que coloques los documentos dentro de la carpeta académica y abras Hermes desde ella, envía este mensaje:

1. Actúa como coordinador técnico y arquitecto del proyecto académico Chatbot Black Dog Store Cloud.

2. Lee el archivo 00_INSTRUCCIONES_HERMES_GRAPHIFY_CAVEMAN.md y, si es posible, Requerimientos_y_Desarrollo_Chatbot_Black_Dog_Store.docx. No inventes requisitos si no puedes leer el documento.

3. Verifica en modo de solo lectura las Skills Graphify y Caveman y el acceso real a Claude Code/Codex. No ejecutes instalaciones ni cambios.

4. NO PROGRAMAR TODAVÍA. Entrega: (1) análisis de alcance; (2) matriz RF-01 a RF-12; (3) arquitectura y límites de microservicios; (4) árbol de carpetas; (5) ER inicial; (6) endpoints y roles; (7) backlog 25/80/100 %; (8) evidencia AWS IAM/S3, Docker y pruebas; (9) riesgos y costos; (10) responsabilidades por agente.

5. Distingue documentado, verificado y propuesto. Sé conciso sin omitir seguridad, pruebas o decisiones importantes. Detente para solicitar aprobación antes de crear archivos.

## Estructura esperada de la carpeta

Chatbot-BlackDogStore-Cloud/

00_INSTRUCCIONES_HERMES_GRAPHIFY_CAVEMAN.md

Requerimientos_y_Desarrollo_Chatbot_Black_Dog_Store.docx

01_Guia_Inicio_Chatbot_Black_Dog_Store.docx

El archivo .md es la guía principal para los agentes. Este Word sirve de referencia para el equipo; el documento original conserva todos los criterios académicos completos.